生产建设项目水土保持设施自主验收报备

服务指南

一、承办机构

乌海市水务局
    二、实施对象

按照生产建设项目的水土保持方案的审批权限，依法应当向乌海市水务局申请生产建设项目水土保持设施自主验收报备的生产建设单位或个人。

三、设定依据
    《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）、《内蒙古自治区水利厅关于区域评估范围内项目涉水许可实施承诺制管理的指导意见》（内水办14号）

四、报备材料及要求
    报备材料包括：申请文件、水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告以及验收材料向社会公示的证明。其中，实行承诺制管理的项目，只需提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名自治区级水土保持专家库专家。

相关要求：

1. 生产建设项目水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告的编写和印制格式须符合《生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）》（办水保〔2018〕135号）要求；

2. 生产建设单位在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。公示时间不得少于20个工作日，应当在水土保持设施验收通过3个月内报备水土保持设施验收材料；

3. 验收材料向社会公示证明应通过建设单位官方网站或者上级管理单位网站、行业网站、项目属地政府网站等其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收报备材料，提供网站截屏作为证明。

五、追责情形依据
    生产建设单位未按规定取得水行政主管部门报备证明的，视同为生产建设项目水土保持设施未经验收。对核查中发现的弄虚作假，不满足水土保持设施验收标准和条件而通过验收的，视同为水土保持设施验收不合格，县级以上人民政府水行政主管部门以书面形式告知生产建设单位，并责令其依法依规履行水土流失防治责任，达到验收标准和条件后重新组织水土保持设施验收。对水土保持设施未经验收或验收不合格，且生产建设单位将生产建设项目投产使用的，要按照《中华人民共和国水土保持法》第五十四条的规定进行处罚。

六、运行流程
    1.申请：项目自主验收通过后，向社会公开水土保持设施验收材料，公示期不少于20个工作日。验收通过3个月内，申请人提出申请，提交有关材料。申请方式为现场申请。
     2.受理和决定：收到申请后，受理人员对申请材料进行审查，并根据下列不同情况分别作出处理：①材料完整、符合格式要求且已向社会公开的，在5个工作日内出具水土保持设施验收报备回执；②提交的材料不完整或者不符合相应格式要求的，在5个工作日内一次性告知申请人予以补正。重新报备。
    3.送达：现场送达或者采用邮寄方式送达。
    七、申请地点及联系方式

乌海市水务局312室。

联系电话：0473-6990826。

八、收费依据及标准

不收费。

附录1 生产建设项目水土保持设施验收报备流程图

附录2 相关申请材料示范文本

1.申请报备文件示范文本

*****************************有限公司

**[20**]**号             签发：

关于***************************有限公司

**********项目水土保持设施验收申请报备的函

内蒙古自治区水利厅：

**项目（项目名称）位于**（建设地点）。本期建设***（建设规模）。

根据中华人民共和国水土保持法及水土保持设施验收的有关规定，**有限公司于**（时间）在**（地点）组织了**项目（项目名称）水土保持设施验收会议，形成了验收鉴定书，水土保持设施验收结论为合格，并于**（时间）在**（如报纸、电视媒体等）上进行了公开，请予备案。

单位组织结构代码（或社会信用代码）：

法定代表人：                身份证号码：

联系人：                    联系方式：

附件：

1.水土保持设施验收鉴定书；

2.水土保持设施验收报告；

3.水土保持监测总结报告；

2.生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书（式样）

项 目 名 称

项 目 编 号

建 设 地 点

验 收 单 位

年    月    日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 |  | 行业 类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） |  | 项目 性质 |  |
| 水土保持方案批复机 关、文号及时间 |  |  |  |
| 水土保持方案变更批复 机关、文号及时间 |  |  |  |
| 水土保持初步设计批复 机关、文号及时间 |  |  |  |
| 项目建设起止时间 |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 |  |  |  |
| 水土保持初步设计单位 |  |  |  |
| 水土保持监测单位 |  |  |  |
| 水土保持施工单位 |  |  |  |
| 水土保持监理单位 |  |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 |  |  |  |

# 二、验收意见

验收意见提纲：

介绍验收会议基本情况，包括主持单位、时间、地点、参加人

员和验收组等。

介绍验收会议工作情况。

# （一）项目概况

说明项目建设地点、主要技术指标、建设内容和开完工情况。

# （二）水土保持方案批复情况（含变更）

说明水土保持方案批复时间、文号和主要内容等。

# （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

说明水土保持初步设计（水土保持专章或水土保持部分）的批

复时间、机关和文号等，说明水土保持施工图设计审核、审查情况。

# （四）水土保持监测情况

说明水土保持监测工作开展情况和监测报告主要结论。

# （五）验收报告编制情况和主要结论

说明水土保持设施验收报告编制情况和验收报告主要结论。

# （六）验收结论

说明该项目实施过程中是否落实了水土保持方案及批复文件

要求，是否完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标是 否达到水土保持方案确定的目标值，是否符合水土保持设施验收的 条件，是否同意该项目水土保持设施通过验收。

# （七）后续管护要求

提出水土保持设施后续管护要求。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  |  |  |  | 验收报告 编制单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  | 监测单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  | 监理单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  | 水土保持 方案编制 单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  | 施工单位 |
|  | … | … | … | … |  |
|  | … | … | … | … | … |

- 生产建设项目水土保持设施验收

报告示范文本

前言

介绍生产建设项目（以下简称项目）背景、立项和建设 过程，简要说明水土保持方案审批、水土保持后续设计、监 测、监理以及水土保持分部工程、单位工程验收情况等。

# 1.项目及项目区概况

# 1.1 项目概况

# 1.1.1 地理位置

说明项目在行政区划中所处的位置。点型项目介绍到乡（镇），线型项目说明起点、走向、途经旗县主要控制 点和终点。

# 1.1.2 主要技术指标

简要说明项目建设性质、规模与等级等主要技术指标。

# 1.1.3 项目投资

说明项目总投资、土建投资、投资方等。

# 1.1.4 项目组成及布置

简要说明项目组成、工程布置和主要建（构）筑物，以及附属工程布设情况等。

# 1.1.5 施工组织及工期

说明土建施工标段划分，以及弃渣场、取土场、施工道路、施工生产生活区等辅助设施实际布设情况。说明项目计 划及实际工期。

# 1.1.6 土石方情况

说明项目实际发生的挖方、填方、借方、弃方数量，并说明借方来源、弃方去向及调运情况。建设生产类项目还应 说明年排放灰渣（矸石、尾矿等）量及利用情况。

# 1.1.7 征占地情况

说明项目实际永久占地、临时占地面积及类型。

# 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

简要说明移民安置和专项设施改（迁）建情况。

# 1.2 项目区概况

# 1.2.1 自然条件

简要说明项目区的地形地貌、气象、水文、土壤、植被等情况。点型项目介绍到旗县；线型项目跨省区的介绍到省区，跨 盟市、旗县的介绍到旗县。

# 1.2.2 水土流失及防治情况

说明项目所涉及区域的水土流失类型、强度、容许土壤流失量等，点型项目介绍到涉及旗县所属的全国水土保持区划中的三级区，线型项目介绍到全国水土保持区划中的二级区。介绍涉及的水土流失重点预防区和重点治理区，崩塌、滑坡 危险区和泥石流易发区。

# 2.水土保持方案和设计情况

# 2.1 主体工程设计

简要说明前期工作相关文件取得情况、不同阶段设计文件的审批（审核、审查）情况等。

# 2.2 水土保持方案

说明项目水土保持方案的编制单位、编制时间，以及水土保持方案的批准机关、时间、文件名称及文号。

# 2.3 水土保持方案变更

说明项目水土保持方案重大变更的主要内容、原因及审 批情况等，简要说明其他变更情况。

# 2.4 水土保持后续设计

说明水土保持初步设计、施工图设计及其审批（审核、审查）情况，按水土保持分部工程、单位工程说明初步设计或施工图设计情况。

# 3.水土保持方案实施情况

# 3.1 水土流失防治责任范围

说明建设期实际的水土流失防治责任范围，与水土保持方案（含变更，下同）对照，说明变化的原因以及扰动控制情况。

# 3.2 弃渣场设置

说明实际设置的弃渣场情况，包括弃渣场名称（编号）、位置、级别、堆渣容量、堆渣量、最大堆渣高度、渣场类型等特性；对4级及以上的弃渣场，通过项目建设前后遥感影像分析说明弃渣场周边环境和使用前后状况。对弃渣场周边 存有敏感因素的应明确处置情况。

对照水土保持方案，说明弃渣场防治措施体系布设情况，以及防治措施体系是否完整、合理。

# 3.3 取土场设置

说明实际设置的取土场情况，包括取土场名称（编号）、位置、取土量、最大取土深度、边坡坡比等特性。

对照水土保持方案，说明取土场防治措施体系布设情况，以及防治措施体系是否完整、合理。

# 3.4 水土保持措施总体布局

说明水土保持措施体系及总体布局情况，与水土保持方案对照说明变化的原因，分析实施的水土保持措施体系的完 整性、合理性。

# 3.5 水土保持设施完成情况

总体说明水土保持工程措施、植物措施、临时防护工程完成情况。按照水土流失防治分区列表说明各项措施布设位置、内容、实施时间、完成的主要工程量等。对照水土保持方案，说明各项措施变化原因，分析其与原措施相比水土保持功能是否降低。

# 3.6 水土保持投资完成情况

说明水土保持实际完成投资，与水土保持方案对照说明投资变化的主要原因。

4.水土保持工程质量

# 4.1 质量管理体系

说明建设单位、设计单位、监理单位、质量监督单位、施工单位质量保证体系和管理制度。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点说明水土保持单位工程、分部工程、单元工程划分过程及划分结果。

4.2.2 各防治分区工程质量评定

按照分部工程列表说明质量评定结果，并附所有分部工程和单位工程验收签证资料。

# 4.3 弃渣场稳定性评估

说明弃渣场稳定性评估情况及结论（原则上 4 级及以上的弃渣场应开展稳定性评估；其他弃渣场应根据弃渣场选址、堆渣量、最大堆渣高度和周边重要防护设施情况，开展必要的稳定性评估）。

涉及尾矿库、灰场、排矸场、排土场等需要说明其稳定安全问题的，说明其安全评价情况。

# 4.4 总体质量评价

根据各防治分区质量评定情况，说明总体质量评价结果。

5.项目初期运行及水土保持效果

# 5.1 初期运行情况

说明各项水土保持设施建成运行后，其安全稳定和度汛情况，工程维修、植物补植情况。

5.2 水土保持效果

根据水土保持监测成果，结合项目建设前后遥感影像或航拍等资料，分析说明扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率和林草覆盖率计算过程及结果。

对照水土保持方案，说明水土保持效果达标情况。

# 5.3 公众满意度调查

说明公众满意度调查情况。

6. 水土保持管理

# 6.1 组织领导

简要说明水土保持工作机构、人员、责任分工及运行情 况等。

6.2 规章制度

简要说明水土保持工作制度建立和施行情况。

# 6.3 建设管理

简要说明水土保持工程招标投标和合同执行情况等。

6.4 水土保持监测

说明水土保持监测工作承担单位，委托及实施时间。对照水土保持方案及监测技术标准规范，从监测点位布设、方法、频次、季报和年报的报送等方面说明监测工作开展情况。

# 6.5 水土保持监理

说明水土保持监理工作承担单位，委托及实施时间，以及水土保持监理工作的范围、内容和职责。从质量、进度、投资控制等方面说明监理工作开展情况。

# 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

说明水行政主管部门对项目的监督检查时间、方式和检查意见等，说明检查意见的整改落实情况。

# 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

说明实际缴纳水土保持补偿费情况，对照水土保持方案说明变化情况。

# 6.8 水土保持设施管理维护

说明水土保持设施管理机构、人员、制度以及运行维护情况等。

7.结论

7.1 结论

作出水土保持设施验收的结论，明确是否达到经批准的水土保持方案的要求。

7.2 遗留问题安排

存在遗留问题的，明确对策措施和安排。

# 8.附件及附图

8.1 附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项（审批、核准、备案）文件；

（3）水土保持方案、重大变更及其批复文件；

（4）水土保持初步设计或施工图设计审批（审查、审 核）资料；

（5）水行政主管部门的监督检查意见；

（6）分部工程和单位工程验收签证资料；

（7）重要水土保持单位工程验收照片；

（8）其他有关资料。

# 8.2 附图

（1）主体工程总平面图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工 验收图；

（3）项目建设前、后遥感影像图；

（4）其他相关图件。

- 生产建设项目水土保持监测总结

报告示范文本

前言

简述项目情况、水土保持监测过程及成果等,并附水土保持监测特性表（见附表）。

# 1建设项目及水土保持工作概况

1.1建设项目概况

1.1.1项目基本情况

项目地理位置、建设性质、工程规模与等级、项目组成、投资、建设工期、占地面积、土石方量等。

1.1.2项目区概况

简要介绍项目区地形地貌、气象、水文、土壤、植被、容许土壤流失量、侵蚀类型与强度、国家和自治区级防治区划等情况。

# 1.2水土保持工作情况

建设单位在项目建设过程中防治水土流失情况。包括建设单位水土保持管理,“三同时”制度落实,水土保持方案编报及变更,水土保持监测意见的落实情况,监督检查意见落实及重大水土流失危害事件处理情况等。

# 1.3监测工作实施情况

1.3.1监测实施方案执行情况

对照监测实施方案,说明水土保持监测技术路线、布局、内容和方法等实施情况。

1.3.2监测项目部设置

接受委托时间、监测进场及技术交底时间、监测项目部组成及技术人员配备等。

1.3.3监测点布设

监测点的位置、类型、数量及影像资料等。

1.3.4监测设施设备

包括固定观测设施的建设情况,监测设备投入使用情况等。

1.3.5监测技术方法

简要介绍一般监测方法(包括遥感监测、实地测量、地面观测、资料分析等)类型,重点介绍针对工程特点采用的监测方法,如无人机、实时监控等。

1.3.6监测成果提交情况

包括监测实施方案、监测记录表、监测意见、季度报告、年度报告等成果的提交时间、对象(建设单位和水行政主管部门)等。

# 2监测内容和方法

2.1扰动土地情况

列表说明扰动土地情况(包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等)的监测频次与方法。

2.2取料 (土、石)弃渣 (土、石、矸石、尾矿等)

列表说明取料 (土、石)弃渣 (土、石、矸石、尾矿等) （以下简称取料 、弃渣）的监测内容（包括取料场、弃渣场及临时堆放场的数量、位置、方量、表土剥离、防治措施落实情况等）的监测频次与方法。

# 2.3水土保持措施

列表说明工程措施、植物措施、临时防护工程等水土保持措施的监测内容（包括措施类型、开工与完工日期、位置、规格、尺寸、数量、林草覆盖度、郁闭度、防治效果、运行状况）的监测频次与方法。

# 2.4水土流失情况

列表说明水土流失情况（包括土壤流失面积、土壤流失量、取料弃渣潜在土壤流失量和水土流失危害等）的监测频次与方法。

# 3重点对象水土流失动态监测

3.1防治责任范围监测

3.1.1水土流失防治责任范围

分别说明水土保持方案确定的防治责任范围和监测的防治责任范围,并对比说明变化情况及原因。

3.1.2背景值监测

运用遥感技术,获取大型渣场(弃渣量50万m3以上)、大型取料场(取料量10万m3以上)、大型开挖填筑面(占地面积2000m2以上或开挖填筑高度30m以上)等扰动强度较大的区域的背景值监测成果。

3.1.3建设期扰动土地面积

根据工程建设进度,按照监测分区,按年度说明扰动土地面积情况。

# 3.2取料监测结果

3.2.1设计取料情况

包括设计的取料场数量、位置、占地面积、取料量等情况。

3.2.2取料场位置、占地面积及取料量监测结果

实际设置的取料场数量、位置、占地类型、占地面积及取料量等情况。

3.2.3取料对比分析

将实际设置的取料场情况与水土保持方案进行对比分析,说明差异原因。

# 3.3弃渣监测结果

3.3.1设计弃渣情况

包括设计的弃渣场数量、位置、占地面积、弃渣量等情况。

3.3.2弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

实际设置的弃渣场数量、位置、占地类型、占地面积及弃渣量等情况。

3.3.3弃渣对比分析

实际设置的弃渣场情况与水土保持方案进行对比分析,说明变化原因。

# 3.4土石方流向情况监测结果

按监测分区说明工程土石方监测结果,与水土保持方案对比分析,逐项说明变化原因。

# 3.5其他重点部位监测结果

根据工程实际情况,说明大型开挖填筑区、施工道路及临时堆土场的监测结果。

# 4水土流失防治措施监测结果

4.1工程措施监测结果

说明工程措施的设计情况、分年度实施情况、监测结果等。

# 4.2植物措施监测结果

说明植物措施的设计情况、分年度实施情况、监测结果等。

# 4.3临时防治措施监测结果

详细说明临时措施的设计情况、分年度实施及保存情况等。

# 4.4水土保持措施防治效果

按监测分区汇总工程、植物、临时措施等实施情况,评价水土保持措施防治效果,应多采用量化指标说明。

# 5土壤流失情况监测

5.1水土流失面积

根据各阶段水土流失面积监测结果,汇总分析施工准备期、施工期、试运行期水土流失面积。重点说明施工过程中在降雨、风力等作用下产生水土流失主要时段的水土流失面积变化情况。

# 5.2土壤流失量

根据项目类型,重点说明土壤流失量实际发生的部位、时间、数量及对周边影响情况。

# 5.3取料弃渣潜在土壤流失量

根据实际监测情况,统计监测的取料弃渣潜在土壤流失量（项目建设区内未实施防护措施,或者未按水土保持方案实施且未履行变更手续的取料弃渣量）,重点说明部位、时间和数量、对周边产生的影响。说明建设单位在发现潜在土壤流失量后落实的防护措施情况和处理结果。

# 5.4水土流失危害

根据实际情况,说明水土流失危害发生的时间、地点、面积、对周边造成的影响以及处理情况等。

# 6水土流失防治效果监测结果

6.1扰动土地整治率

分析说明各监测分区扰动土地整治情况,计算项目建设区扰动土地整治率。

# 6.2水土流失总治理度

分析说明各监测分区水土流失面积及治理情况,计算项目建设区水土流失总治理度。

# 6.3拦渣率与弃渣利用情况

说明弃渣拦挡及利用情况,包括临时堆渣的防护情况等,计算拦渣率。

# 6.4土壤流失控制比

根据土壤流失量监测结果,分别计算施工准备期、施工期、试运行期(植被恢复期)土壤流失控制比。

# 6.5林草植被恢复率

分析说明各监测分区林草植被恢复情况,计算项目建设区林草植被恢复率。

# 6.6林草覆盖率

分析说明各监测分区林草覆盖情况,计算项目建设区林草覆盖率。

# 7结论

7.1水土流失动态变化

水土流失防治责任范围、土石方的变化分析评价。根据《开发建设项目水土流失防治标准》,对水土保持方案设计及实际达到的指标进行分析评价。

# 7.2水土保持措施评价

从水土保持措施的布局、数量、适宜性、防治效果及运行情况等方面,对水土保持措施进行评价。

# 7.3存在问题及建议

总结相关问题(包括水土流失防治、监测工作等存在的问题),并提出相应建议。

# 7.4综合结论

根据六项指标达标情况,说明项目达到的防治标准和水土保持设施运行情况等。

# 8附图及有关资料

8.1附图

（1）、项目区地理位置图

（2）、监测分区及监测点布设图

（3）、防治责任范围图

（4）、取料场、弃渣场分布图

8.2有关资料

（1）、监测影像资料

包括监测项目部照片,大型弃渣场、大型取料场、大型开挖填筑面、施工场地、施工道路等动态对比照片,水土保持措施实施前后对比照片,以及临时防护措施实施情况照片等,并标注拍摄时间、地点。

（2）、监测季度报告

（3）、其他项目监测工作相关的资料。